Gmina Grodków
ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków;                                                                                                 
tel. 77 4040300, faks 77 4155516
um@grodkow.pl 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego
GK.III.601.101.2017.MD
Zaproszenie do złożenia oferty na 
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Grodków 

poprzez demontaż, transport i utylizację
Grodków, dn. 6 czerwca 2017 r.                                                                    Zatwierdził:

Załączniki do niniejszego zaproszenia:

	l.p.
	Załącznik 

	1. 
	Wzór Formularza Oferty

	2. 
	Wzór umowy

	3. 
	Wykaz nieruchomości do wykonania usługi (zał. nr 1 do wzoru umowy)

	4. 
	Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Grodków na lata 2014-2032

	5. 
	Wyniki inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Grodków


1. Nazwa i adres Zamawiającego.

Gmina Grodków 
ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków                                                                                                 
tel. 77 4040300, faks 77 4155516

e-mail um@grodkow.pl 

2. Opis przedmiotu zamówienia.

1) Przedmiotem zamówienia jest demontaż, odbiór, transport i utylizacja materiałów zawierających azbest od mieszkańców Gminy Grodków (zgodnie z wykazem nieruchomości stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zamówienia) w ilości ok. 8020 m2 (ok. 92,23 Mg) połaci dachowych w tym ok. 2786 m2  (ok. 32,039 Mg) azbestu złożonego nie wykorzystanego.

2) Odbiór materiałów zawierających azbest będzie następował z posesji (zgodnie z wykazem nieruchomości stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia.
3) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu uzgodniony harmonogram rzeczowo-finansowy planowanych prac w terminie do 7 dni od podpisania umowy.
4) Wykonawca ma obowiązek poinformowania z 3-dniowym wyprzedzeniem mieszkańców o dokładnym terminie prowadzenia prac.

5) Wykonawca ma obowiązek zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia prac polegających na usunięciu wyrobów zawierających azbest właściwemu:

a) Organowi nadzoru budowlanego,

b) Okręgowemu inspektorowi pracy,

c) Państwowemu inspektorowi sanitarnemu.

6) Odbiór materiałów będzie następował na podstawie karty przekazania odpadów zawierających azbest z danej nieruchomości. Na karcie przekazania odpadu powinno zostać określone:

a) Dokładne miejsce unieszkodliwienia odpadów (składowisko odpadów niebezpiecznych posiadające zezwolenie zintegrowane na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest),

b)  Poświadczenie unieszkodliwienia przez składowisko dostarczonej partii odpadów,

c) Dokładne dane gminy z której były odbierane wyroby  zawierające azbest

d) Wyszczególnienie ilości odpadów pochodzących z poszczególnych nieruchomości.

7) Cena obejmuje: demontaż, odbiór, transport do miejsca utylizacji i utylizację materiałów zawierających azbest z wyznaczonych nieruchomości. 

8) Wykonawca jest zobowiązany dołączyć karty przekazania odpadów i zestawienie ilości zebranych odpadów. 

9) Wykonawca jest zobowiązany dołączyć dokumentację fotograficzną obrazującą aktualny stan wyrobów zawierających azbest (przed rozpoczęciem prac), umożliwiającą porównanie z fotograficzną dokumentacją powykonawczą

10) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia z zachowaniem przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004, Nr 71, poz. 649 z późn. zm.).
11) Ładunek materiałów zawierających azbest powinien być szczelnie zapakowany, oznakowany i zabezpieczony przed wstrząsami, przewracaniem lub wypadnięciem z pojazdu, zgodnie z przepisami powyższego rozporządzenia. Przed załadowaniem przygotowanych odpadów zawierających azbest środek transportu powinien być oczyszczony z elementów umożliwiających uszkodzenie opakowań w trakcie transportu. 

12) Transport odpadów zawierających azbest należy wykonać z zachowaniem przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska. 

13) Odebrane z terenu gminy odpady zawierające azbest powinny być przekazane do unieszkodliwienia odbiorcy posiadającemu stosowne zezwolenia. Na potwierdzenie tego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu pisemne potwierdzenie ze składowiska odpadów faktu ich przekazania oraz dokument poświadczający posiadanie przez odbiorcę stosownych zezwoleń. 

4. Termin wykonania zamówienia.

Do dnia 16 października 2017r. 
5. Zawartość oferty.
1) Kompletna oferta musi zawierać:

a) formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia,

b) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru.
6. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:

1) w zakresie przedmiotu zamówienia - Pan Miłosz Dębowski, tel. 77 4040307  
2) w zakresie procedury - Pani Kamila Rademacher, tel. 77 4040308.  
7. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Grodkowie, 
ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków, w pokoju nr 10 (Biuro Obsługi Klienta) w nieprzekraczalnym terminie:

	do dnia
	  14.06.2017r.
	do godz.
	10:00


2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

„Gmina Grodków
ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków                                                                                                 
  

Oferta na:
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Grodków poprzez demontaż, transport i utylizację 
3. Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

8. Otwarcie ofert.

Otwarcie ofert dokonane zostanie komisyjnie bez udziału wykonawców.

9. Zwrot oferty bez otwierania.

W przypadku złożenia oferty po terminie, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie. Oferta złożona po terminie nie będzie przez Zamawiającego rozpatrywana.
10. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

11. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty bezpośrednie, koszty pośrednie oraz zysk i powinna uwzględniać wszystkie uwarunkowania zawarte w SIWZ. W cenie powinny być uwzględnione wszystkie podatki, ubezpieczenia, opłaty, opłaty transportowe itp., włącznie z podatkiem od towarów i usług – VAT. 

2. Ceną oferty, jest kwota ryczałtowa wymieniona w Formularzu Ofertowym z uwzględnieniem ewentualnych zmian wynikających z korekty omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny. 

3. Zamawiający poprawi w ofercie:

· Oczywiste omyłki pisarskie;

· Oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;

· Inne omyłki polegające na niezgodności oferty z niniejszym zaproszeniem niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

4. W celu porównania ofert, Wykonawcy do ceny ofertowej netto mają doliczyć podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu składania ofert.
12. Kryteria oceny ofert.

1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie: Cena – 100 % 
2. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
3. Składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
13. Odrzucenie oferty

Zamawiający odrzuci ofertę niekompletną oraz nie spełniającą wymagań określonych w niniejszym zaproszeniu.

14. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania

1) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

2) Niezwłocznie po wyborze oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

3) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację o wyborze oferty na stronie internetowej.

4) Wybranemu Wykonawcy zostanie wskazane miejsce i termin podpisania umowy zgodnej z załącznikiem nr 2 do niniejszego zaproszenia.
Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty

FORMULARZ OFERTY

DLA  ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA 
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Grodków poprzez demontaż, transport 
i utylizację  
1. ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Grodków 
ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków 
2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez :
	l.p.
	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
	Adres(y) Wykonawcy(ów)

	
	
	

	
	
	


3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:
	Imię i nazwisko
	

	Adres
	

	Nr telefonu
	

	Nr faksu
	

	Adres e-mail
	


4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
1) zapoznałem się z treścią zaproszenia do złożenia oferty dla niniejszego zamówienia,
2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zaproszenia do złożenia oferty,
3) cena ryczałtowa mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi:

.............................................. zł brutto 

(słownie: ............................................................),

w tym uwzględniono należny podatek VAT w wysokości (…%) ................... PLN,

w tym: 

	Wyszczególnienie
	Cena 

jednostkowa ryczałtowa netto/Mg
	Cena jednostkowa ryczałtowa

brutto/Mg

	1
	2
	3

	Demontaż, zabezpieczenie,

transport i utylizacja 
	………………zł netto/Mg
	………………zł brutto/Mg

	Odbiór, zabezpieczenie, transport i utylizacja
	………………zł netto/Mg
	………………zł brutto/Mg


4) Zobowiązuję/emy  się do wykonania w/w zamówienia w terminie do dnia:  16 października 2017r.  

1) niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni,
2) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy - Załącznik nr  2  do zaproszenia do złożenia oferty,
3) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego,
4) zamówienia wykonamy siłami własnymi bez udziału podwykonawców.

5) Oferta została złożona na …………. ponumerowanych stronach

Podpis(y):











l.p.�









Nazwa(y) Wykonawcy(ów)�
Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)�



Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)�









Pieczęć(cie) Wykonawc(ów)�









Miejscowość i data�
�
�
�
�
�
�
�
�









Nazwa zamówienia:    Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Grodków poprzez demontaż, transport i utylizację

